* **Sprint Review:**

Alınan kararlar: 2. sprint kapsamında tahmin edilen tamamlanacak puan 50 olarak belirlenmiştir. Proje de Back end için firebase’ e başlanacaktı ancak yaşanan bir takım programdan kaynaklı yaşanan aksiliklerden dolayı back end 3.sprinte ertelendi. Bu sprint de uygulamanın tasarımında hedeflenen sayfalar planlandığı şekilde bitti. Çıkan ürüne yönelik hatalar düzenlendi. Ekstra yapılması gerekenler belirlendi.

Sprint Review katılımcıları: Sinem Karaoğlu, Ahmet İskender, Doruk Kızıltunç, Kübra Özcan

* **Sprint Retrospective:**
* Sprint için herkes planlandığı gibi kendine düşen görevi eksiksiz tamamlandı.
* Bu sprint için yapmayı planladığımız back end , fire-base başlanması bir sonraki sprinte ertelenmiştir.
* Projenin performansını etkileyen herhangi bir durum yaşanmamıştır.
* Tahmin puanları gözden geçirildi.
* Sprint planlama toplantısında geri bildirimler ekip tarafından verildi.
* Sonraki sprintler için efor/saat artırılmalı.