* **Sprint Review:**

Alınan kararlar: 3. sprint kapsamında tahmin edilen tamamlanacak puan 150 olarak belirlenmiştir. Projede Backend için firebase’ e başlandı. Bu sprintte uygulamanın giriş yap, üye ol, etkinlik oluştur gibi firebase kaynaklarında hedeflenen sayfalar planlandığı şekilde yapıldı ancak projenin bazı bölümlerinde yetişmeyen durumlar yaşandı. Bu gelecek sürümde olabileceğine dair not düşüldü. Başlangıçta üründe gerekli görülen ancak zamanla gereksiz olduğu düşünülen bazı özellikler üzerinde fazla vakit harcanmasından dolayı yetişebileceği öngörülen mesajlaşma özelliği yetişmedi. Bu kısım uygulama üzerinde “GÜNCELLENECEKTİR” olarak belirtildi.

Sprint Review katılımcıları: Sinem Karaoğlu, Ahmet İskender, Doruk Kızıltunç, Kübra Özcan

* **Sprint Retrospective:**
* Sprint için herkes planlandığı gibi kendine düşen görevi eksiksiz tamamladı.
* Projenin performansını etkileyen backend ve kodlama hataları yaşandı, çözüldü.
* Tahmin puanları gözden geçirildi.
* Sprint planlama toplantısında geri bildirimler ekip tarafından verildi.
* Ürün ile ilgili yapılması planlananlar süre sıkıntısı yaşandığından yetişmedi. Proje ekibindeki bir kişilik eksikliğin olumsuz sonuçları bu sprintte somut olarak gözlendi.
* Sprintte yapılması planlanan bazı projeler belirlenen sürede yetişmediği için gelecek sürüm olarak düşünüldü.