30.05.22

Sinem:

- Etkinlik sayfasının düzenlemesini yaptım. Projeyi firebase yükledim.

Kübra:

- Ayarlar sayfasında yaşadığım sorunu Ekip arkadaşım yardımı ile çözdüm. Sinem ile hazırladığımız ayarlar sayfalarını birleştirdim. Backend konusunda biraz bilgi eksilikliğimden kaynaklı olarak korkuyorum. Yarın backend e başlıcam.

31.05.22

Kübra

- Ayarlar sayfası düzenlemeleri yaptım. Facebook ve twitter için giriş yapmak ile ilgili videolar izledim.

Sinem

- Doruk un kodlarını düzenledim ve firebase için gerekli pacgageleri github üzerinden projeye ekledim. Mail üyeliği için birkaç video izledim. Yarın videolara bakarak eklemeye çalışacağım.

01.06.22

Kübra

- Facebook giriş kodlamaya başladım.

Sinem

- Flutterfire kurdum ve firebase için kodları yazdım hatayı düzeltemediğim için kayıt ol butonuna tıklandığında sistemimizde yeni kayıt oluşmuyor. Yarın devam çalışacağım.

Ahmet

- Etkinlikler ve mesajlaşma sayfası firebase bağladım. Yarın devam edeceğim.

02.06.22

Kübra

- Facebook ve twitter için developer sayfasında apı key lerini aldım. Kodlarımı firebase ve apı ye bağladım. Hata yaşadım çözemedim yarın devam edeceğim.

Sinem

- Bir şey yapmadım.

03.06.22

Kübra

- Hatayı Ahmet ile çözdük başka bir şey yapmadım.

Sinem

- Bir şey yapmadım.

Doruk

- Ayarlar sayfası firebase ile çalıştım.

04.05.22

Kübra

- Facebook ile girişi yaptım. Twitterda hata yaşadım Ahmet ile çözmeyi denedik olmadı. Twitterı uygulamamızdan çıkartmaya karar verdik.

Sinem

- Login sayfasını yeniden kodladım. Eski haliyle kodlamalarda hata yaşadım.

Doruk

- Profili düzenle sayfası firebase üzerinde çalışma yaptım.

05.06.22

Kübra

- Ayarlar sayfasına kod eklemesi yaptım.

Sinem

- Mail ile giriş yap sayfalarını bitirdim.

Ahmet

- Ekip arkadaşlarımın kodlamalarını birleştirmek ve düzenlemek için istedim. Yarında devam edeceğim.

06.06.22

Ahmet

- Projemizin kodlarını birleştirdim, hataları düzenledim ve githuba yükledim.

- Daily Scrum (2.Hafta) sonu (sprint 3 sonu)