25.04.22

Sibel:

- Ürün açıklanmasını yaptık.

- Hedef kitle belirledik.

- Kullanıcı hikayelerinin oluşturulduk.

- Uygulama ismine karar verdik.

- Miro da etkinlikler düzenlendim ve ekip ile paylaştım.

- Ürün logosu yaptık.

Kübra:

- Ürün açıklanmasına katkı sağladı.

- Hedef kitle belirledik.

- Ürün logosu yaptık.

- UI kullanıcı ara yüzü tasarımı için kaynaklar ve kişilerin görevlendirilmesi

- 28 nisan perşembeye kadar UI tasarım için herkese görevler verildi.

Doruk:

- Kullanıcı hikayelerini yazdık.

- Ürün logosu yaptık.

*Toplantı sonu Daily Scrum yapıldı.

26.04.22

Ahmet:

- Projenin github oluşturdum, scrum master ile product ownerla paylaştım.

Doruk:

- İletişim kanalından alternatif uygulama için logo konusunda öneri paylaştım.

Kübra:

- Github ReadMe dosyasını doldurdum.

- Figma tasarımımı tamamladım

Sinem:

- Figma tasarımımı tamamladım.

27.04.22

Sibel:

- Miro kanban tablomuz üzerinde tamamlanan/üzerinde çalışılan konular hakkında güncellemeler yaptım, figma bağlantımızı miroya ekledim. Figma üzerinden yaptığımız sayfaları inceledim, ekip üyelerine geri bildirim verdim.

- Yarın ana sayfanın eksik olduğunu fark ettim onu tamamlayacağım.

- Bir sorun yaşamadım ancak kodlamayı yetiştirebilecek miyiz endişe duyuyorum.

Kübra:

- Figma tasarımında düzenlenmesi gereken bana ait bölümlerimi düzenledim.

- Yarın UI tasarım üzerinde çalışmaya devam edeceğim.

- Bir sorun yaşamadım ancak ekip arkadaşlarımdan ömer e ulaşım konusunda sorun yaşıyorum.

Ahmet:

- Ayarlar sayafasının tasarımı ile çalıştım.

28.04.22

Sinem:

- Figma üzerinde son kontrolleri yapıp, Ahmetin hazırladığı bölümde revize edilmesi gereken kısımlarını ekip arkadaşlarımla beraber düzenledim. Tamamlanan işleri miro üzerinden ilgili başlığın altına taşıyıp Aşağı Tüketim grafiğini doldurdum.

- Yarın projemizle ilgili flutter çalışmayı, alıştırma yapmayı ve giriş sayfası, kullanıcı modülü gibi kısımlara ilişkin kodları yazacağım.

- Bir sorun yaşamadım.

Kübra:

- UI tasarımda ilgili alanda düzenlemeler sağladım.

- Ekip arkadaşlarıma toplantı hakkında hatırlatma yaptım. Ve ilgili saatte toplantıyı başlattım.

- Yarın flutter ile ilgili çalışıp alıştırma yapacağım.

Doruk:

- Figma da etkinlikler sayfasının tasarımına çalıştım.

- Yarın da tasarıma devam edeceğim.

- Yaşadığım sorun whatsapp bildirimleri bana gelmediği konusundaydı bu Scrum master a ilettim sorunumu çözdük.

Ahmet:

- Firebase kodlarını yazmaya başladım.

*Toplantı sonu Daily Scrum yapıldı.

29.04.22

Sinem:

- Figma tasarımın bitirdim. Kullanıcı modülü kodlamasına başladım.

- Yarın da kullanıcı modülünde çalışmaya devam edeceğim.

- Kodlama yaparken birkaç sorunla karşılaştım artaştırarak çözmeye çalışıyorum.

Kübra:

- UI design da kullanıcı modülünü projemize uygun boyutlandırmayı yaptım.

- Toplantı saatini ve konusunu ekip arkadaşlarıma bildirdim.

- Tasarım kodlaması için Doruk ile iş paylaşımı sağladım.

- Yarın giriş kısmının tasarımını kodlamak için araştırma yapacağım.

- Yaşadığım sorun ekip arkadaşlarımızdan ömere hala ulaşamadım.

*Toplantı sonu Daily Scrum yapıldı.

30.04.22

Ahmet:

- Model classları oluşturmaya başladım.

Sibel:

Kübra:

- Giriş kısmının tasarım kodlanması konusunda araştırma yaptım.

- Yarın bayram dolayısıyla bir şey yapmayacağım.

*Diğer üyelerden geri dönüş almadım. Bayram dolayısıyla bir sonraki Daily sprint için arkadaşlara 4 mayıs da ulaşacağım.

*Daily Scrum ‘lara Scrum master olarak bireysel yaptıklarımı da ekliyorum.

*Her Daily Scrum ‘lar bundan sonra haftalık olarak ilgili sprint dosyası ve github dosyasına yüklenecektir.

İyi bayramlar.

-Kübra Özcan.